INTERVENT PRECLAIM

# Pendientes de definición y antecedentes solicitados a FIS

Cierre funcional para desarrollo y aceptación contractual

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | 22 de septiembre de 2026 |
| Producto | Intervent Preclaim |
| Uso | Documento para validación de FIS y equipo de desarrollo |

Propósito: obtener decisiones concretas, documentos oficiales y criterios de aceptación para que el desarrollo no tenga que interpretar reglas legales, financieras u operativas.

Respuesta esperada: una respuesta consolidada por ID, utilizando la tabla de respuesta incluida al final.

# Cómo responder

Para cada punto, FIS debe entregar:

decisión concreta;

documento, archivo o template que respalda la decisión;

responsable que valida;

fecha de vigencia;

excepciones, si existen.

No basta con responder “depende”, “lo vemos caso a caso” o “usar criterio del Handler”. En esos casos debe indicarse exactamente qué puede decidir el Handler, qué debe quedar registrado y qué casos deben bloquearse.

Cuando una regla varíe según tipo de caso, transporte, jurisdicción o cliente, entregar una fila independiente por cada combinación.

# Resumen de pendientes

| ID | Tema | Respuesta requerida | Prioridad | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIS-001 | Fórmulas de pérdida | Fichas matemáticas completas y ejemplos aprobados. | Bloqueante | Sin esto no se puede validar ningún monto. |
| FIS-002 | Referencia interna | Fórmula canónica y reglas de edición/duplicidad. | Bloqueante | Afecta identificación, búsqueda y prescripción. |
| FIS-003 | Templates oficiales | Cuatro templates, textos, campos, firmas y formato. | Bloqueante | Sin esto no se puede aprobar la generación documental. |
| FIS-004 | Claim Notice | Confirmar si es el mismo documento que la notificación a la naviera. | Bloqueante | Evita generar documentos duplicados o incorrectos. |
| FIS-005 | Checklist documental | Matriz por tipo de caso y reglas de No aplica. | Bloqueante | Define faltantes y preparación del traspaso. |
| FIS-006 | Traspaso | Condiciones exactas para FIS y Lawgistic. | Bloqueante | Define cuándo el caso puede cerrarse. |
| FIS-007 | Inactividad y alertas | Umbral, eventos, calendario, destinatarios y canales. | Alta | Define alertas operativas. |
| FIS-008 | Monedas y tipo de cambio | Catálogo, fuente, fecha, dirección y redondeo. | Alta | Afecta cálculos en monedas distintas. |
| FIS-009 | Corpus y aceptación OCR | Archivos definitivos, idiomas y precisión mínima. | Alta | Permite validar extracción real. |

# Solicitudes detalladas

# FIS-001 — Fórmulas oficiales de cálculo de pérdida

## Decisión requerida

Confirmar la fórmula exacta de cada cálculo y si trabaja con valores brutos, netos o una combinación definida.

## FIS debe entregar

Para cada método:

1. nombre oficial;

2. objetivo del método;

3. documentos de entrada obligatorios;

4. campos exactos que se deben utilizar;

5. fórmula escrita paso a paso;

6. definición de valor bruto y valor neto;

7. costos, descuentos, comisiones, fletes, seguros, salvataje y otros rubros que se incluyen;

8. tratamiento de impuestos;

9. unidad de cálculo;

10. tratamiento cuando los valores son unitarios;

11. tratamiento de cantidades parciales;

12. tratamiento de diferencias negativas o cero;

13. redondeo;

14. moneda de entrada y moneda de salida;

15. tres ejemplos numéricos aprobados: resultado positivo, resultado cero/negativo y caso incompleto.

## Métodos a confirmar

### Método 1 — Embarque comparable

Confirmar expresamente:

qué significa embarque gemelo;

si deben coincidir producto, variedad, calibre, calidad, destino y fecha;

cuántos días pueden separar ambos embarques;

si se compara monto total o valor unitario;

si se utiliza liquidación bruta o neta;

cómo se normalizan cantidades distintas;

quién valida que el embarque sea comparable.

Fórmula actualmente documentada como propuesta:

resultado = liquidación comparable − liquidación real

FIS debe confirmar o corregir esta fórmula.

### Método 2 — Reporte de mercado

Confirmar expresamente:

fuentes aceptadas, por ejemplo USDA, FreshFruit u otra;

plaza y mercado aplicable;

periodo de referencia;

producto, variedad, calibre y calidad;

unidad publicada;

conversión a la cantidad afectada;

bruto versus neto;

tratamiento de gastos, comisiones y descuentos;

fecha del reporte que se debe usar.

Fórmula actualmente documentada como propuesta:

resultado = valor del reporte de mercado − liquidación real

FIS debe confirmar o corregir esta fórmula.

### Método 3 — Factura versus venta en destino

Confirmar expresamente:

qué valor de factura se utiliza;

qué venta o liquidación de destino se utiliza;

si la venta de destino es siempre bruta;

tratamiento de descuentos y gastos;

correspondencia por factura, BL, contenedor o embarque;

tratamiento de ventas parciales;

tratamiento de ventas en distintas monedas.

Fórmula actualmente documentada como propuesta:

resultado = valor factura de exportación − venta bruta en destino

FIS debe confirmar o corregir esta fórmula.

### Venta a firme y nota de crédito

Confirmar:

cuándo un caso se clasifica como venta a firme;

qué documento prueba esa condición;

si el monto reclamable corresponde al total de la nota de crédito;

cómo se trata el signo del documento;

si se requiere factura, nota de crédito y liquidación;

qué hacer si la nota de crédito está pendiente o anulada.

## Impacto si no se responde

El sistema podrá mostrar cálculos de prueba, pero no debe permitir cerrar un monto contractual ni marcar el caso como listo para traspaso.

# FIS-002 — Referencia interna del caso

## Decisión requerida

Entregar la estructura canónica de la referencia interna.

## FIS debe entregar

Una tabla con:

| Elemento | Definición solicitada |
| --- | --- |
| Prefijo | Valor exacto y si siempre es PRE-FIS. |
| Código del transportista/oponente | Fuente, longitud y catálogo. |
| Año de asignación | Qué fecha define el año. |
| Periodo de prescripción | Formato exacto y fecha que lo determina. |
| Correlativo | Fuente, secuencia, reinicio y responsable. |
| Separadores | Guiones, barras y otros caracteres permitidos. |
| Mayúsculas | Si son obligatorias. |
| Correcciones | Quién puede modificar y con qué motivo. |
| Duplicados | Qué casos se consideran duplicados y qué acción se permite. |
| Casos antiguos | Cómo se conservan referencias históricas que no cumplen la estructura. |

## Ejemplos obligatorios

Entregar al menos:

una referencia nueva correcta;

una referencia histórica correcta;

una referencia con mes de prescripción corregido;

una referencia duplicada;

una referencia que no debe modificarse aunque no siga el formato nuevo.

## Impacto si no se responde

No se puede cerrar correctamente la generación automática de referencias, la detección de duplicados ni la validación del periodo de prescripción.

# FIS-003 — Templates oficiales de documentos

## Decisión requerida

Entregar o aprobar la versión oficial de los cuatro templates incluidos en Fase 1:

1. AoR.

2. Harvest.

3. LoA.

4. Claim Notice.

## Para cada template FIS debe entregar

archivo base preferentemente en DOCX;

idioma;

nombre oficial;

versión;

fecha de vigencia;

logo;

encabezado y pie;

remitente;

destinatario;

textos legales;

campos obligatorios;

campos opcionales;

reglas de firma;

firmante autorizado;

formato final de descarga;

campos que pueden editarse manualmente;

campos que deben quedar bloqueados;

si requiere número correlativo;

si requiere adjuntos.

## Regla de datos

Confirmar que solo pueden ingresar a la versión final:

datos confirmados por Handler;

datos con fuente identificable;

cálculos seleccionados y justificados;

información sin conflictos abiertos.

## Impacto si no se responde

El sistema solo puede mostrar templates de demostración y no cartas oficiales aptas para uso operativo.

# FIS-004 — Claim Notice versus carta de notificación a la naviera

## Decisión requerida

Confirmar si son:

el mismo documento con dos nombres;

dos documentos distintos;

un documento principal y una variante por jurisdicción/transportista.

## Si son distintos, FIS debe indicar

objetivo de cada documento;

cuándo se genera cada uno;

destinatario;

campos;

texto legal;

firma;

plazo;

adjuntos;

formato.

## Impacto si no se responde

Existe riesgo de generar una carta duplicada, omitir una carta requerida o usar un texto incorrecto.

# FIS-005 — Checklist documental por tipo de caso

## Decisión requerida

Entregar el checklist oficial y las reglas de aplicabilidad.

## FIS debe entregar una matriz

| Tipo de caso | Documento | Obligatorio | Condicional | No aplica permitido | Condición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejemplo | BL | Sí | No | No | Siempre |
| Ejemplo | Termógrafos | No | Sí | Sí | Si el daño es temperatura |
| Ejemplo | Liquidación comparable | No | Sí | Sí | Si se usa Método 1 |

La matriz debe cubrir, como mínimo:

Carta de notificación a la naviera;

AoR;

Carta de subrogación o LoA;

BL;

Booking;

Factura de exportación;

DUS;

Packing List;

Certificado fitosanitario;

Certificado de origen;

Liquidaciones comparativas/informe de mercado;

Liquidación por contenedor;

Tracking;

QC origen/destino;

Reporte de inspección;

Certificado de cosecha;

Termógrafos;

Nota de crédito cuando corresponda venta a firme.

## Confirmar estados

disponible;

faltante;

solicitado;

recibido;

rechazado;

no aplica;

ilegible;

pendiente de revisión.

## Impacto si no se responde

El sistema no puede distinguir un caso incompleto de uno que ya tiene todos los documentos aplicables.

# FIS-006 — Condiciones de cierre y traspaso

## Decisión requerida

Confirmar cuándo un caso puede salir de Preclaim y hacia qué destino.

## FIS debe entregar dos checklists

### Traspaso a FIS

Confirmar:

datos mínimos;

documentación mínima;

cartas obligatorias;

causa confirmada;

mérito mínimo o posibilidad de continuar con mérito bajo;

cálculo obligatorio o excepción;

prescripción;

aprobaciones requeridas.

### Traspaso a Lawgistic

Confirmar:

datos mínimos;

documentación mínima;

cartas obligatorias;

causa confirmada;

mérito mínimo;

cálculo obligatorio o excepción;

prescripción;

aprobaciones requeridas.

## Confirmar además

si existen pendientes permitidos;

quién puede traspasar;

quién puede rechazar;

si el expediente queda solo lectura;

quién puede revertir;

qué motivo exige una reversa;

qué información debe incluir el informe;

si el traspaso es solo cambio de estado o requiere entrega formal a otro sistema.

## Impacto si no se responde

No existe una condición objetiva para marcar un caso como Completo para traspaso.

# FIS-007 — Inactividad y alertas

## Decisión requerida

Confirmar la regla operativa de casos sin movimiento.

## FIS debe responder

1. ¿El umbral es más de 15 días o 15 días o más?

2. ¿Se cuentan días corridos o hábiles?

3. ¿Qué zona horaria se utiliza?

4. ¿Qué eventos reinician el contador?

5. ¿Una simple visualización cuenta como movimiento?

6. ¿Una corrección, carga, solicitud, cálculo o cambio de estado cuenta?

7. ¿Qué estados se excluyen?

8. ¿Quién recibe la alerta?

9. ¿Por qué canal?

10. ¿Con qué frecuencia se repite?

11. ¿Se registra el envío y la lectura?

12. ¿Quién puede cerrar o silenciar la alerta?

## Impacto si no se responde

El sistema no puede asegurar que las alertas se disparen en el momento y a las personas correctas.

# FIS-008 — Monedas y tipo de cambio

## Decisión requerida

Confirmar si EUR y otras monedas forman parte de la entrega contractual o de una evolución.

## FIS debe entregar

monedas permitidas;

moneda por defecto;

moneda de origen y moneda de resultado;

fuente oficial del tipo de cambio;

periodicidad;

fecha aplicable;

dirección de la tasa;

tratamiento de fines de semana/feriados;

quién puede modificar la tasa;

si se permite tasa manual;

redondeo por moneda;

tratamiento de tasas faltantes;

tratamiento de valores sin moneda.

## Regla que debe aprobarse

La tasa debe expresarse de forma inequívoca:

1 unidad de moneda origen = X unidades de moneda resultado.

## Impacto si no se responde

El sistema puede mostrar entradas, pero no debe materializar un monto final convertido.

# FIS-009 — Corpus documental y aceptación del OCR

## Decisión requerida

Entregar el corpus final autorizado para pruebas y la precisión mínima esperada.

## FIS debe entregar

casos completos reales, sin anonimización, conforme al NDA firmado entre las partes;

casos incompletos;

casos con documentos ilegibles;

casos con documentos ambiguos;

PDFs nativos;

PDFs escaneados;

archivos XLSX, XLS y CSV;

idiomas esperados;

formatos de fecha;

formatos de moneda;

documentos que deben clasificarse aunque el nombre esté equivocado;

ejemplos de cada documento de la matriz.

## Para cada tipo documental, confirmar

campos obligatorios;

campos opcionales;

precisión mínima de clasificación;

precisión mínima por campo crítico;

qué campos requieren revisión siempre;

qué campos pueden proponerse automáticamente;

qué documentos no deben procesarse automáticamente;

qué hacer si hay conflicto entre documentos.

## Campos críticos sugeridos

referencia;

BL;

contenedor;

nave;

viaje;

asegurado;

oponente;

fecha de descarga;

moneda;

valor de factura;

liquidación real;

valor comparable;

valor de mercado;

venta destino;

número de reclamo.

## Impacto si no se responde

No se puede declarar que el OCR cumple ni establecer una métrica objetiva de aceptación.

# Respuesta consolidada que solicitamos a FIS

FIS puede responder usando este formato:

| ID | Decisión | Archivo o respaldo | Responsable FIS | Vigencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIS-001 | Aprobado / corregir / pendiente | Nombre del archivo | Nombre y cargo | Fecha | Excepciones |

Para los puntos matemáticos, adjuntar ejemplos con esta estructura:

| Caso | Método | Entradas | Moneda | Fórmula | Resultado esperado | Documento fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Para los templates, adjuntar:

archivo editable;

PDF de referencia;

versión;

firmante;

campos obligatorios;

texto legal aprobado.

# Regla de cierre

El desarrollo no debe marcar como “completo para producción” una función que dependa de una respuesta pendiente de FIS.

Las respuestas recibidas deben transformarse en:

configuración versionada;

regla de negocio;

template aprobado;

caso de prueba;

evidencia de auditoría.

Cada cambio posterior debe crear una nueva versión y no modificar silenciosamente cálculos, cartas o expedientes ya aprobados.