# Revisión completa del demo Intervent Preclaim

Cambios realizados, cobertura funcional y decisiones de alcance

Estado: Documento de trabajo para revisión con FIS

Fecha: 17 septiembre 2026

Base: Contrato NPR FIS Chile v6.0 firmado, reuniones operativas y QA funcional de Sauvalle

Este documento consolida el estado actual del demo funcional de Preclaim. La revisión se realizó contra el alcance contractual de la Fase 1, el detalle de las reuniones y el resultado de QA entregado por Sauvalle. El demo cubre el flujo principal a nivel demostrativo, pero todavía requiere definiciones formales de FIS para convertirse en una línea base de aceptación y producción.

# 1. Conclusión ejecutiva

El producto ya permite recorrer el flujo de un caso desde la recepción de una carpeta documental hasta su preparación para revisión y eventual derivación. Las decisiones automáticas se muestran como propuestas editables y las acciones sensibles quedan sujetas a confirmación humana.

| Tema | Estado | Lectura ejecutiva |
| --- | --- | --- |
| Alcance contractual Fase 1 | Demostración operativa | Carga de carpeta, expediente, inventario, extracción, análisis, cálculo, cartas base, transferencia local, memoria y trazabilidad. |
| Hallazgos QA funcional | 12 puntos revisados | Se corrigieron fórmulas, se explicitó el alcance histórico y se documentaron las decisiones técnicas y los límites del demo. |
| Aprobación formal para producción | Pendiente de FIS | Requiere cerrar fórmulas, referencia, prescripción, textos oficiales, checklist, alertas, corpus y criterios de aceptación. |
| Fuera de la línea base | Explicitado | Integraciones API/email/robot, rol Inspector y JSI, generación SUBRO, certificados de destrucción e integraciones posteriores al traspaso. |

Lectura recomendada para la reunión: el demo está preparado para validar el flujo y la experiencia de uso; la aprobación contractual definitiva depende de respuestas de FIS que se detallan en el documento complementario de preguntas.

# 2. Cambios realizados a partir de QA

La siguiente matriz registra cómo quedó tratado cada hallazgo del QA funcional y qué punto permanece sujeto a confirmación del cliente.

| ID | Tema | Cambio implementado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| QA-FUNC-001 | Fórmulas de pérdida | Métodos 1 y 2 trabajan sobre la base bruta aprobada; el método 3 compara venta destino contra valor de factura. Se visualizan fórmulas, variables y justificación editable. | Corregido en demo; ejemplos oficiales pendientes. |
| QA-FUNC-002 | Migración histórica | La memoria histórica inicial queda precargada y separada del trabajo activo. No se presenta una carga manual como requisito del usuario. | Precargado; reimportación avanzada fuera de línea base. |
| QA-FUNC-003 | Referencia del caso | La referencia puede editarse, se normaliza para consulta y se advierten duplicidades sin borrar el valor original. | Disponible; convención canónica pendiente. |
| QA-FUNC-004 | Prescripción | Se muestran La Haya a 1 año y Hamburgo a 2 años desde la descarga real. La ETA se trata como estimación y no como base de cierre. | Regla demostrativa; matriz jurídica FIS pendiente. |
| QA-FUNC-005 | Cartas | Se mantienen cuatro documentos base: AoR, Harvest, LoA y Claim Notice. Cada uno requiere datos confirmados y aprobación humana antes de copiar, imprimir o descargar. | Disponible; texto, campos y firmas FIS pendientes. |
| QA-FUNC-006 | Inactividad | Se marca la falta de movimiento sobre 15 días calendario desde el último evento válido de bitácora; se excluyen casos transferidos. | Regla de demo; evento, días y destinatarios pendientes. |
| QA-FUNC-007 | Traspaso | El cierre exige datos mínimos, documentos, causa, cálculo justificado y fecha de prescripción basada en descarga real. El informe se actualiza antes del traspaso y el gerente puede revertir con motivo. | Disponible; checklist contractual pendiente. |
| QA-FUNC-008 | Volumen histórico | Se separaron dos universos: 4.240 registros iniciales en 39 hojas y el eventual universo futuro de aproximadamente 1.000 casos activos. | Visible en Memoria; alcance confirmado por contrato. |
| QA-FUNC-009 | Inspector y JSI | El rol Inspector, su asignación y la Carta JSI no forman parte de la línea base actual. Se conserva el dato de surveyor cuando aparece en el expediente. | Fuera de Fase 1; evolución futura. |
| QA-FUNC-010 | Origen de información | La Fase 1 parte de una carpeta ya descargada con documentos compatibles. No se simulan integraciones directas con API, correo o robots. | Alineado con alcance; integraciones futuras. |
| QA-FUNC-011 | Errores por archivo | Cada archivo se procesa de forma aislada, conserva su original y puede quedar como parcial, no compatible u OCR pendiente sin detener el resto del lote. | Decisión técnica interna; visible para revisión. |
| QA-FUNC-012 | Nomenclatura | La interfaz usa Claim Notice, FIS y Lawgistic como términos oficiales. Los nombres antiguos solo se consideran referencias de migración. | Corregido en demo. |

# 3. Flujo funcional actualmente disponible

Seleccionar el perfil Handler y crear un caso nuevo.

Cargar o arrastrar la carpeta documental del caso y conservar el nombre de los archivos originales.

Identificar la referencia interna y advertir posibles duplicados antes de guardar.

Procesar los archivos compatibles, clasificar cada documento y proponer un nombre normalizado.

Revisar y corregir los datos extraídos: asegurado, oponente, nave/viaje, carga, fechas, reclamo, inspector y prescripción.

Consultar el inventario de documentos disponibles, faltantes y documentos a solicitar.

Revisar el resumen del caso, tipo de caso, causa potencial y méritos preliminares.

Ejecutar y comparar los tres métodos de pérdida; seleccionar el criterio aplicable y justificarlo.

Previsualizar las cuatro cartas base y aprobarlas antes de copiarlas, imprimirlas o descargarlas.

Completar el informe de revisión, validar la lista de cierre y preparar el traspaso a FIS o Lawgistic.

Consultar dashboard, benchmark por Handler, alertas de seguimiento y trazabilidad de actividades.

Consultar Memoria para buscar el historial precargado sin mezclarlo con los casos activos.

Regla transversal: el sistema puede proponer clasificación, extracción, causa, méritos y cálculo, pero el Handler debe confirmar o modificar el resultado antes de que se considere listo para traspaso.

# 4. Cobertura y limitaciones actuales

| Área | Qué permite hoy | Límite o validación pendiente |
| --- | --- | --- |
| Ingreso documental | Carga/drag and drop de carpeta; formatos PDF, XLSX, XLS y CSV. | En el demo se conserva metadata y estado del procesamiento. La persistencia productiva, almacenamiento seguro y OCR de servidor requieren backend. |
| Identificación y extracción | Clasificación por tipo, renombrado propuesto, datos visibles y corrección humana. | El nivel final de precisión depende del corpus real y de los umbrales que FIS apruebe. |
| Expediente e inventario | Documentos disponibles, faltantes, solicitudes y acceso al expediente por caso. | La lista contractual de documentos requeridos y las excepciones N/A deben ser confirmadas por tipo de caso. |
| Cálculo de pérdida | Tres métodos comparables, USD/CLP/EUR, tipo de cambio configurable, fórmulas visibles y justificación del Handler. | Se necesitan reglas oficiales para fecha, fuente, redondeos y tratamiento de conversión para validar aceptación matemática. |
| Cartas base | AoR, Harvest, LoA y Claim Notice, con preview y control de aprobación. | El demo usa textos base parametrizados; FIS debe entregar versiones legales, campos obligatorios y firmas. |
| Memoria histórica | 4.240 registros precargados, provenientes de 39 hojas, con consulta separada. | No reemplaza una carga continua ni promete homologación, deduplicación o rollback de nuevas planillas. |
| Dashboard y exportación | Indicadores de casos, benchmark por Handler, seguimiento y exportación de datos. | Los indicadores operativos y sus destinatarios deben ser acordados para producción. |
| Perfiles | Handler, Gerente y CEO visibles para recorrer el demo. | Se requiere definir autenticación, altas/bajas, permisos reales, auditoría y seguridad del entorno productivo. |

# 5. Decisiones de alcance aplicadas

La fuente de entrada de la Fase 1 es la carpeta documental ya descargada; quedan fuera API de navieras, robots, correo entrante y escritura en sistemas externos.

La memoria inicial corresponde a 4.240 registros en 39 hojas. Se mantiene separada del universo futuro de aproximadamente 1.000 casos activos.

La referencia es editable y auditable para resolver duplicidades o diferencias entre Intervent y Preclaim.

La prescripción demostrativa usa descarga real como base; la ETA sirve para seguimiento, no para cerrar el caso.

La línea base considera cuatro cartas: AoR, Harvest, LoA y Claim Notice. SUBRO y certificados de destrucción no se generan en este alcance.

Inspector, asignación restringida y Carta JSI quedan como evolución posterior, sin eliminar el dato de surveyor del expediente.

El traspaso es local y demostrativo: FIS para recupero extrajudicial y Lawgistic para recupero judicial, con sus condiciones definitivas aún por aprobar.

# 6. Validación ejecutada

| Control | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Lint | Ejecutado | Sin errores reportados. |
| Build de producción | Ejecutado | Compilación completada correctamente. |
| Revisión de cambios | Ejecutado | Sin errores de formato detectados en los archivos revisados. |
| Pruebas automatizadas | No disponible | El proyecto no cuenta con un script npm test configurado. |
| Aceptación contractual | Pendiente | Debe realizarse con respuestas, plantillas, ejemplos y criterios oficiales de FIS. |

# 7. Cierre requerido con FIS

Antes de considerar el demo como aprobado para producción, FIS debe validar las definiciones incluidas en el documento Preguntas para cierre funcional con FIS. Las decisiones de mayor impacto son: fórmulas de pérdida, convención de referencia, matriz de prescripción, textos oficiales de cartas, checklist de cierre, reglas de inactividad y corpus documental.

La recomendación es usar este documento para validar la vista general y el documento de preguntas para registrar decisiones puntuales con responsable, fecha y evidencia. Una vez cerrado ese registro, se puede convertir el resultado en criterios de aceptación y plan de pruebas UAT.