# Reunión de desarrollo Intervent Preclaim

Qué debe hacer la aplicación y qué deberíamos probar

Fecha: 22 septiembre 2026

Participantes: Equipo de desarrollo · Milenko · Intervent / FIS

Objetivo: Alinear alcance, orden de desarrollo y pruebas de aceptación

Este documento sirve como guía de conversación. La meta de la reunión es que desarrollo entienda el flujo completo, pueda separar el demo de la solución productiva y salga con un primer orden de trabajo y una estrategia de pruebas.

# 1. La aplicación en una mirada

| Entrada | Procesamiento | Control humano | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Carpeta documental del caso | Clasificación, extracción y cálculo | Handler revisa, corrige y aprueba | Expediente listo para FIS o Lawgistic |
| Memoria histórica ya entregada | Consulta separada del trabajo activo | Se conserva fuente y versión | Benchmark, reportes y trazabilidad |

# 2. Flujo que debe poder recorrer un usuario

| Paso | Momento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 01 | Crear o identificar caso | Referencia editable, aviso de duplicados y Handler responsable. |
| 02 | Cargar carpeta | Drag and drop o selección; los archivos originales se conservan. |
| 03 | Procesar documentos | Clasificar, renombrar y marcar confianza, error o revisión. |
| 04 | Revisar expediente | Disponibles, faltantes, solicitudes y datos extraídos con su fuente. |
| 05 | Analizar caso | Resumen, tipo, causa potencial y méritos como propuesta editable. |
| 06 | Calcular pérdida | Tres métodos comparables, monedas, tipo de cambio y selección justificada. |
| 07 | Generar documentos | AoR, Harvest, LoA y Claim Notice desde templates versionados. |
| 08 | Cerrar y traspasar | Checklist, informe, auditoría y derivación a FIS o Lawgistic. |

# 3. Qué debe construirse para pasar del demo a producción

| Módulo | Qué debe quedar operativo |
| --- | --- |
| Plataforma base | Autenticación, roles, usuarios, base de datos, storage seguro, auditoría y ambientes. |
| Documentos | Procesamiento asíncrono, OCR, clasificación, extracción, confianza, excepciones y descarga. |
| Cálculos | Mantenedor de fórmulas, tres métodos, USD/CLP/EUR, conversión y snapshot del resultado. |
| Templates | Versionado, campos, textos legales, firmas, preview, aprobación y salida descargable. |
| Workflow | Estados, checklist, alertas, inactividad, transferencia y reversa controlada. |
| Memoria y reporting | Histórico precargado, benchmark, agrupación por nave/viaje y exportación Excel. |

# 4. Reglas que no deben quedar hardcodeadas

Fórmulas y criterios de cálculo.

Prescripción por jurisdicción y medio de transporte.

Estructura y validación de referencias.

Textos, campos, firmas y versiones de templates.

Checklist de cierre y condiciones de traspaso.

Umbral de inactividad, destinatarios y canales de alerta.

Estas reglas deben poder versionarse y modificarse desde mantenedores o configuración administrada. Las respuestas finales de FIS deben poder aplicarse sin reescribir la lógica central.

# 5. Fuera del alcance actual

No incorporar sin aprobación de cambio: integraciones directas con navieras, robots, correo entrante, Inspector y Carta JSI, generación de SUBRO, certificados de destrucción o flujos posteriores al traspaso.

# 6. Qué deberíamos probar

La prueba debe demostrar que el usuario puede completar el flujo sin perder trazabilidad y que el sistema bloquea decisiones sensibles cuando faltan datos o aprobaciones.

| ID | Área | Prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | Carga de carpeta | Subir una carpeta con PDFs y planillas. | Todos los archivos quedan registrados; el lote no se pierde. |
| P0-02 | Clasificación | Procesar BL, booking, factura, liquidación, AoR y QC. | Cada documento recibe tipo, nombre propuesto y confianza. |
| P0-03 | Revisión humana | Corregir tipo y datos extraídos. | La corrección se guarda con usuario, fecha y fuente. |
| P0-04 | Cálculo | Ejecutar los tres métodos con USD, CLP y EUR. | Resultados comparables, conversión visible y fórmula identificable. |
| P0-05 | Selección | Elegir un método y justificarlo. | El resultado seleccionado queda guardado y auditable. |
| P0-06 | Templates | Generar AoR, Harvest, LoA y Claim Notice. | El sistema bloquea campos obligatorios faltantes y genera la versión aprobada. |
| P0-07 | Traspaso | Intentar derivar un caso incompleto y uno completo. | El incompleto se bloquea; el completo genera informe y destino. |

# 7. Pruebas de prioridad alta

| ID | Área | Prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | Documentos faltantes | Eliminar un documento requerido. | Inventario lo marca faltante y permite solicitarlo. |
| P1-02 | Error aislado | Incluir archivo ilegible o incompatible. | El archivo queda en excepción y el resto continúa. |
| P1-03 | Referencia | Editar referencia y repetir una existente. | Se conserva historial y se advierte duplicidad. |
| P1-04 | Prescripción | Probar descarga real y ETA. | ETA no cierra el caso; se aplica matriz configurada. |
| P1-05 | Alertas | Dejar un caso sin movimiento. | Se notifica según umbral, rol y canal configurados. |
| P1-06 | Memoria | Buscar histórico y caso activo. | No se mezclan universos; se conserva fuente y versión. |
| P1-07 | Reportes | Exportar cartera y benchmark. | Excel incluye campos y fechas requeridas. |
| P1-08 | Permisos | Repetir acciones con Handler, Gerente y CEO. | Cada perfil ve y ejecuta solo lo autorizado. |

# 8. Pruebas de cierre y calidad

| ID | Área | Prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | Trazabilidad | Revisar una modificación de dato, cálculo y template. | Se identifica quién, cuándo, qué cambió y qué versión se usó. |
| P2-02 | Persistencia | Cerrar sesión y volver a abrir el caso. | La información y documentos permanecen disponibles. |
| P2-03 | Concurrencia | Dos usuarios editan el mismo caso. | El sistema evita sobrescritura silenciosa y registra conflicto. |
| P2-04 | Responsive | Usar desktop y móvil en los flujos principales. | No hay solapamientos ni controles inutilizables. |
| P2-05 | Recuperación | Simular error de procesamiento o storage. | Se informa el error y se puede reintentar sin duplicar. |
| P2-06 | Seguridad | Intentar acceder a otro caso por URL o descarga. | El acceso se deniega si el perfil no tiene permiso. |
| P2-07 | Manual | Buscar una función desde el menú Manual. | La explicación corresponde a la versión desplegada. |

# 9. Decisiones que debemos dejar cerradas en la reunión

| Tema | Decisión esperada |
| --- | --- |
| Arquitectura | Backend, base de datos, storage, OCR y ambientes. |
| Primera entrega | Qué vertical debe quedar operativa primero: carga, extracción o cálculo. |
| Criterio de aceptación | Qué evidencia necesita FIS para considerar una función aprobada. |
| Dependencias | Qué respuestas o archivos de FIS bloquean el desarrollo y quién los gestiona. |
| Cadencia | Frecuencia de demos, revisión de avances y control de cambios. |

# 10. Salida esperada de Milenko

Arquitectura y backlog priorizado.

Primer vertical funcional desplegable.

Modelo de datos y estrategia de storage.

Plan de pruebas unitarias, integración y UAT.

Lista de decisiones pendientes de FIS, sin inventar reglas.

Manual y documentación de despliegue actualizados.

Resultado esperado de la reunión: compartir una única lectura del producto, acordar el primer bloque de desarrollo y salir con pruebas concretas que demuestren avance real.